Question 1 :

Quelles sont les différences entre les paradigmes des méthodes en cascade et des méthodes agiles ?

Les méthodes en cascade suivent un processus linéaire et rigide, avec une planification fixe, une livraison unique en fin de projet et des tests réalisés en phase finale. La participation du client est limitée, et la gestion des changements est difficile et coûteuse. En revanche, les méthodes agiles sont itératives et adaptatives, favorisant des livraisons fréquentes de petites parties fonctionnelles, des tests réguliers, et une forte implication du client tout au long du projet. Elles privilégient la flexibilité, une documentation minimale et la satisfaction du client par la livraison rapide de valeur métier.

Question 2 :Que pouvez-vous mettre en place pour améliorer la pertinence du produit et le fonctionnement de l'équipe ?

Pour améliorer la pertinence du produit et le fonctionnement de l'équipe, il est essentiel de privilégier l’agilité en mettant en avant :

- Les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils, en favorisant la collaboration et la communication.

- Des logiciels opérationnels plutôt qu’une documentation exhaustive, avec des livraisons fréquentes et incrémentales, une documentation légère mais suffisante, et des améliorations continues basées sur les retours.

- L’adaptation au changement plutôt que le suivi strict d’un plan, en restant flexible et réactif face aux besoins évolutifs.

Question 3 :Définissez le product backlog, les éléments le constituant, et la manière dont il est géré par le PO. Comment le PO estime la valeur d'une US ?

Le Product Backlog est une liste ordonnée de tous les éléments nécessaires au produit. Il contient des fonctionnalités, corrections, améliorations et besoins techniques ou non fonctionnels.

Le Product Owner (PO) gère le backlog en :

- Exprimant clairement les items.

- Priorisant les items pour atteindre les objectifs et répondre aux besoins du client.

- Rendant le backlog visible, transparent et compréhensible pour tous.

- S’assurant que la DevTeam comprend suffisamment les items avant de les développer.

La valeur d’une User Story (US) est estimée en fonction de son importance pour les utilisateurs ou le client, et de son impact sur le produit.

Question 4 :Vous venez d'être nommé CEO d'une startup, les dernières fonctionnalités de votre nouveau phare prennent énormément de retard, en plus de cela les premiers tests sont catastrophiques. Quelles sont les mesures que vous appliquez afin d'améliorer la situation ?

En tant que CEO et Product Owner en meme temps(startup), voici les étapes que je vais suivre :

- Analyser les causes des retards et échecs avec l’équipe.

- Revoir et prioriser le backlog pour se concentrer sur les fonctionnalités cruciales.

- Renforcer les tests pour améliorer la qualité du code.

- Réajuster les sprints pour des objectifs réalistes et atteignables.

- Améliorer la communication avec l’équipe pour suivre l’avancement.

- Recueillir des retours utilisateurs pour ajuster le produit.

- Soutenir et motiver l’équipe pour maintenir un bon moral.

Question 5 :

Vous devez réaliser un nouveau produit pour un nouveau client, il a déjà une liste de fonctionnalités et il souhaite les avoir à disposition dans 4 mois pour le lancement. Que lui proposez-vous avec les accords avec les méthodes agiles ?

ce projet semble aligné avec une méthode traditionnelle, car le client propose une liste figée de fonctionnalités avec une échéance fixe de 4 mois.